Para este proyecto grupal hemos organizado el trabajo en equipo de la siguiente manera:   
  
-Adaptándonos al temario que seguía el curso, decidimos enfocar el desarrollo del proyecto de arriba a abajo: es decir, empezando por la parte visual, ya que los primeros temas del curso estaban enfocados a ello (HTML, CSS, Javascript), para posteriormente y una vez finalizado el esqueleto principal del front-end, y ya con una base de Java adquiridos en las posteriores semanas, poder afrontar el back-end con mayor solvencia.  
  
-La comunicación intergrupal la llevamos a cabo a través de reuniones periódicas a las que llevábamos previamente pensados los temas a tratar. En ellos, desarrollábamos las pautas de trabajo de cada miembro durante el siguiente período de tiempo, y fijábamos aproximadamente un tiempo de trabajo hasta la siguiente reunión. Como complemento a esto, y para ir informándonos del desarrollo de cada miembro, resolución de dudas, y en general para la comunicación diaria, utilizamos un grupo de Whatsapp y pequeñas reuniones en clase.

**Primera reunión: 19/03/2019**

En esta primera reunión, se sentaron las bases del proyecto: empezamos a concretar la idea del parking, qué funcionalidades tendrá… Y decidimos qué partes tendría la página web y el estilo visual general.

Hicimos el primer reparto de tareas entre los miembros.

Cristina: header y footer de todas las páginas.

Jesús y Pablo: diseño del mapa del parking.

Miguel: elaboración de los formularios.

Thalia: elaboración de la página de información.

Nos emplazamos aproximadamente a la semana siguiente para darnos un feedback general sobre el desarrollo del proyecto.

**Segunda reunión: 28/03/2019**

Esta reunión consistió principalmente en poner en común los avances llevados a cabo.

Se aportaron ideas nuevas sobre la lógica de las imágenes del parking, que fue la parte que más tiempo consumió de la parte front. Aún queda pendiente la elaboración de formularios y página de información. Se emplaza a la siguiente reunión a tener prácticamente terminada la parte visual.

**Tercera reunión: 12/04/2019**

Una vez acabada la parte front, a falta de retoques finales, empezamos a trabajar en el backend. Decidimos usar el modelo vista-controlador ya que es el que más hemos trabajado durante la formación, y, después de darle algunas vueltas al planteamiento , nos repartimos la primera tanda de tareas:

Cristina y Thalia: creación de archivos DAO.

Jesús: creación de Base de Datos y sus correspondientes tablas.

Miguel: desarrollo de la capa Negocio.

Pablo: Creación y configuración de beans.

**Cuarta reunión: 25/04/2019**

Puesta en común de lo trabajado desde la anterior reunión, y asignación de las tareas no repartidas en la anterior sesión, y reasignación algunas otras para repartir cargas de trabajo.